АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 25.02.2021 | № | 602 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020-№2336

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 20.07.2020 года № 1011 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 24.09.2020 № 1999 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа № 21/1 от 01.12.2020 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 №2336, утвердив ее в новой редакции (Прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района от 21.12.2020 №3189 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Московской области Лобачеву Е.С.

Заместитель главы администрации –

начальник Финансово-экономического управления

администрации Ленинского городского округа		               Л.В. Колмогорова

Разослать: в дело, Лобачевой Е.С., Гаврилову С.А., Колмогоровой Л.В., Татаринцевой Н.А., Егоровой Е.В., руководителям структурных подразделений администрации.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ленинского городского округа

Московской области

от 25.02.2021 № 602

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ленинского городского округа

Московской области

от 2336 от 14.10.2020

(в редакции постановления администрации

Ленинского городского округа

Московской области

от 25.02.2021 № 602

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»

НА 2021-2024 ГОДЫ

Паспорт муниципальной программы Ленинского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Е.С. Лобачева |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение повышения качества жилищно-коммунальных услуг, развитие энергосберегающих систем жизнеобеспечения на территории Ленинского городского округа Московской области |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | «Чистая вода». «Системы водоотведения». «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами». «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». «Развитие газификации» «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства бюджета Ленинского городского округа | 397 388,10 | 243 965,03 | 111 200,25 | 42 222,82 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 221 632,65 | 54 003,89 | 41 847,76 | 125 781,00 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 207 085,50 | 160 025,60 | 47 059,90 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 1 457,34 | 1 164,44 | 292,90 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | ед | 1 | 3 |  |  |
| Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | ед/тыс.куб.м |  |  |  |  |
| Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | ед |  |  | 1 |  |
| Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | куб.км/год | *значения показателя будет уточняться |  |  |  |
| Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | ед |  |  |  |  |
| Количество созданных и восстановленных объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области | ед. |  |  |  |  |
| Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ед.изм. - %) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D),% | процент | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 |
| Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Бережливый учет- Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | процент | 80,0 | 86,70 | 93,40 | 100 |
| Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэфективности | процент | 32,10 | 36,60 | 40,30 | 44,70 |

# 1. Общая характеристика сферы реализации программы,

# основные проблемы и целесообразность их решения

Для достижения цели и реализации поставленных задач муниципальной программой Ленинского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы в состав Программы входят следующие подпрограммы:

- «Чистая вода».

- «Системы водоотведения».

- «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

- «Развитие газификации»

-  «Обеспечивающая подпрограмма».

Эксплуатацию и обслуживание инженерных сетей и сооружений коммунального назначения и предоставления услуг по водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению населению, объектам социальной сферы и прочим потребителям Ленинского городского округа осуществляют 11 предприятий, в том числе одно муниципальное предприятие - МУП «Видновское ПТО ГХ».

Основным ресурсоснабжающим предприятием является МУП «Видновское ПТО ГХ». Производственная деятельность предприятия направлена на обеспечение надлежащей эксплуатации и функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В целях обеспечения своевременной подготовки инженерных сетей, объектов и сооружений к отопительному сезону ежегодно проводятся работы по капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации объектов ЖКХ за счет средств бюджета Ленинского городского округа и МУП «Видновское ПТО ГХ».

Администрацией Ленинского городского округа утверждается перечень основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Ленинского городского округа к осенне-зимнему периоду, создается штаб  по подготовке к отопительному периоду объектов ЖКХ, который  обеспечивает оперативный контроль за ходом проводимых мероприятий ресурсоснабжающими предприятиями.

Основной задачей является обеспечение минимально необходимой устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в т.ч. прохождение очередного отопительного сезона без аварийных случаев.

Современное состояние муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры Ленинского городского округа характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа составляет 75%), обусловленного хроническим недофинансированием ремонтных работ по причине заниженных амортизационных отчислений, которые не в полном объеме учитывают затраты на эксплуатацию значительного числа объектов, не оформленных в муниципальную собственность в установленном порядке.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Следствием высокой степени износа существующих коммунальных сооружений и оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность.

Одновременно массовое строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в поселениях округа обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры. Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома требуют дополнительной нагрузки на системы жизнеобеспечения.

Реализация инвестиционных программ организаций коммунального комплекса позволит решить указанные проблемы, повысить надежность систем тепло-,  электро-, водоснабжения и водоотведения, обеспечить новые объекты застройки качественными коммунальными услугами.

В настоящее время, рост тарифов на энергоресурсы, является основным фактором влияющим на снижение социально-экономического развития Ленинского городского округа, конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, которые приведут к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг, при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления, и снижению качества жизни населения:

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью, вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по  энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Программа охватывает три основные группы потребителей: коммунальное хозяйство, жилищный фонд и бюджетная сфера.

1. Коммунальный комплекс.

Эксплуатацию и обслуживание инженерных сетей и сооружений коммунального назначения и предоставления услуг по водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению населению, объектам социальной сферы и прочим потребителям Ленинского городского округа осуществляют 11 предприятий. Основным ресурсоснабжающим предприятием является МУП «Видновское ПТО ГХ».

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов МУП «Видновское ПТО ГХ». В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. На предприятии постоянно создаются условия для повышения эффективности использования энергетических ресурсов посредством применения эффективных и высокоресурсных материалов и оборудования.

2. Жилищный фонд.

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности.

В результате проведения данных мероприятий темп роста стоимости жилищных услуг для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:

- принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда;

- активизировать работу по реформированию отношений в сфере управления

жилищным фондом,

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потреблении тепловой энергии, перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- оптимизации работы вентиляционных систем;

- внедрению частотно-регулируемых приводов на электрооборудовании;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- модернизации тепловых пунктов;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- промывке систем центрального отопления;

- утеплению фасадов;

- замене трубопроводов внутренних систем тепло- и водоснабжения с применением современных материалов и оборудования по балансировке и регулировке температурного режима.

Механизм осуществление данных мероприятий предусматривает реализацию программы с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

3. Бюджетная сфера

На территории Ленинского городского округа функционирует широко развитая сеть учреждений социальной сферы. Большинство социальных учреждений находится в собственности. В соответствии с требованиями федерального законодательства в области энергосбережения бюджетными учреждениями подведомственными управлению образования Ленинского городского округа выполняются энергоэффективные мероприятия в рамках реализации Государственной программы Московской области «Образования Подмосковья», в которой предусматриваются капитальные ремонты, реконструкция и строительство новых объектов, с применением новых энергоэффективных технологий, в частности замена систем отопления, установки пластиковых окон, а также полная замена всех электрических сетей в учреждениях с применением современных энергосберегающих и энергоэффективных материалов.

2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

В целях обеспечения комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни населения, рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на территории Ленинского городского округа, а также создание условий для перевода экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития на территории Ленинского городского округа необходимо решение следующих задач:

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки).

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод.

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт канализационных коллекторов (КНС).

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры.

- Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности.

- Проведение мероприятий по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Ленинского городского округа.

- Организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере.

- Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде.

- Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.

Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2024 годы.

3. Планируемые качественные показатели эффективности реализации Программы

Планируемые качественные показатели эффективности реализации программы  представлены в Паспорте муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»  на 2021-2024 годы.

4. Объем финансовых ресурсов и источники финансирования Программы

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий по программе всего: 827 563,59 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования:

-  бюджет Ленинского городского округа всего 397 388,10 тыс. руб.;

- бюджет Московской области всего 221 632,65 тыс.руб.;

- Федеральный бюджет всего 207 085,50  тыс.руб.;

- внебюджетные источники всего 1 457,34 тыс. руб.

5. Перечень Программных мероприятий

Проведение мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии; уменьшение объема потерь тепловой энергии при ее передаче; уменьшение объема потерь воды при ее передаче; обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; увеличение доли потребления энергоресурсов по общедомовым приборам учёта в общем объёме потребления энергоресурсов в многоквартирных домах Ленинского городского округа, позволят повысить качество и обеспечить комфортные условия проживания граждан на территории Ленинского городского округа.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия

подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского округа. Взаимодействие с муниципальным заказчиком ответственного за выполнение мероприятий осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта постановления администрации городского округа по внесению изменений в муниципальную программу и формирования оперативных и комплексных отчетов о реализации муниципальной программы.

Внесение изменений осуществляется муниципальным заказчиком муниципальной программы или ответственным за выполнение мероприятия (далее - Инициатор) согласно Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области, утвержденного Постановлением администрации Ленинского городского округа 20.07.2020 №1011 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области»

Вместе с проектом изменений в муниципальную программу Инициатор внесения изменений готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы на планируемые результаты реализации муниципальной программы, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт".

4) готовит и представляет муниципальному заказчику и координатору программы отчет о реализации мероприятий.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности

о ходе реализации мероприятий Программы

С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик, представляет отчеты о ходе исполнения Программы в соответствии с Порядком  разработки и реализации муниципальных Программ Ленинского городского округа, утвержденного постановлением главы Ленинского городского округа Московской области от 20.07.2020г. № 1011 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных Программ Ленинского городского округа».

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы

| №1 | Планируемые результаты реализации муниципальных программы | Тип показателя | Единица изменения | Базовое значение на начало реализа ции подпрог рамм | Планируемые значения по годам реализации |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Чистая вода». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ. ВНС и станций водоподготовки | Обращение Губернатора Московской области | ед |  | 1 | 3 |  |  | 1 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения». |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 1.1 | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | Региональный проект «Оздоровление Волги» | Куб.км/год |  | *значение показателя будет уточняться |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Отраслевой | ед/тыс.куб.м |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Обращение Губернатора Московской области | ед | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |
| 3 | Подпрограмма 3«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Обращение Губернатора Московской области | ед | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 3.2 | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной и социальной инфраструктуры на территории военных городков МО | Обращение Губернатора Московской области | ед |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 3.2 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры | Приоритетный целевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | приоритетный целевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 4.2 | Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | приоритетный целевой показатель | процент | 73,30 | 80,0 | 86,70 | 93,40 | 100 | 2 |  |
| 4.3 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D),% | приоритетный целевой показатель | процент | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 1 |  |
| 4.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Приоритетный целевой показатель | процент | 28,0 | 32,10 | 36,60 | 40,30 | 44,70 | 3 |  |

- Приложение №1

к программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2021-2024 годы

подпрограмма «Чистая вода»

Паспорт подпрограммы I «Чистая вода» муниципальной программы Ленинского городского округа

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2021-2024 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффектив ности» на 2021-2024 годы | Главный распоряди тель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого |  |  |
|  | Подпрограмма «Чистая вода» | Администрация Ленинского городского округа | Всего: в том числе: | 310 495,10 |  | 116 445,91 |  | 61 254,38 |  | 0,0 |  | 488 195,39 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 97 127,61 |  | 28 200,25 |  | 14 333,38 |  | 0,0 |  | 139 661,24 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 53 341,89 |  | 41 185,76 |  | 46 921,00 |  | 0,0 |  | 141 448,65 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 160 025,60 |  | 47 059,90 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 207 085,50 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| П Планируемые результаты реализации подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы Ленинского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоочистки. |  |  |  |  | ед |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |

# Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

# основные проблемы и целесообразность их решения

Обеспечение населения чистой питьевой водой является одним из важнейших направлений социально-экономического развития Ленинского городского округа.

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни. Отсутствие чистой воды  является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, увеличивается степень риска возникновения водно-зависимых патологий и усиливается воздействие на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. До 20 % всех заболеваний может быть связано с неудовлетворительным качеством воды. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде  приводит к массовым заболеваниям и распространению эпидемий.

Эксплуатацию и обслуживание инженерных сетей и сооружений коммунального назначения и предоставление услуг по тепло-, водо- снабжению и водоотведению населению, объектам социальной сферы и прочим потребителям Ленинского городского округа осуществляют 8 предприятий, в том числе одно муниципальное предприятие – МУП «Видновское ПТО ГХ».

Основным ресурсоснабжающим предприятием является МУП «Видновское ПТО ГХ». Производственная деятельность предприятия направлена на обеспечение надлежащей эксплуатации и функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации.

Водоснабжение, водоотведение.

Водоучет ведется на протяжении всего технологического процесса: приборы учета воды установлены на всех артезианских скважинах, на входе в накопительные резервуары, на выходе насосных станций.

К приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды.

В рамках программы «Чистая вода» выполнена реконструкция ВЗУ-19 со строительством станции обезжелезования в с.Молоково, предусматривающая обеспечение водой на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды, как существующего жилого фонда, так и перспективного.

На 2021-2022 годы в рамках программы «Чистая вода» также запланировано:

-реконструкция ВЗУ-11 Горки Ленинские;

- реконструкция и строительство станции очистки ВЗУ 18 с.Остров;

- строительство ВЗУ Дроздово;

-реконструкция ВЗУ-15 сп Молоковское.

2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы

Целью подпрограммы «Чистая вода» является обеспечение потребителей Ленинского городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи - строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории Ленинского городского округа.

Сроки реализации подпрограммы: 2021-2024 годы.

3. Планируемые качественные показатели

эффективности реализации подпрограммы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении к Программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 гг.

.

4. Объем финансовых ресурсов и источники

финансирования подпрограммы

Финансовые средства направляются на проведение мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории Ленинского городского округа, находящихся в муниципальной собственности, и упорядочение земельно-имущественных отношений на территории поселений, которые в своих бюджетах предусмотрели межбюджетные трансферты бюджету Ленинского городского округа на указанные цели.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий по подпрограмме всего: 488 195,39  тыс. руб., в т.ч. по источникам:

-бюджет Ленинского городского округа всего: 139 661,24 тыс.руб.;

-бюджет Московской области  всего: 141 448,65 тыс.руб.;

-Федеральный бюджет всего 207 085,50 тыс.руб.;

- внебюджетные источники всего 0,0 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов по годам реализации мероприятий подпрограммы представлены в приложении.

5. Перечень Подпрограммных мероприятий

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении  к подпрограмме.

Приложение №2

к программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы

подпрограмма «Чистая вода»

Перечень мероприятий подпрограммы I  «Чистая вода»

муниципальной программы Ленинского городского округа

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы

| №№ п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприя тий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполне ние мероп риятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 126 490,19 | 31 947,30 | 33 288,51 | 61254,38 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 54 070,19 | 31 947,30 | 7 789,51 | 14 333,38 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 72 420,00 | 0,0 | 25 499,00 | 46 921,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 - Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 126 490,19 | 31 947,30 | 33 288,51 | 61254,38 | 0,0 | Управление ЖКХ, Управление архитектуры и строительст ва, МКУ «Видновс кое управление капитально го строительст ва», ресурсо снабжающая организация | Пуск в работу объектов водоснабжения |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 54 070,19 | 31 947,30 | 7 789,51 | 14 333,38 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 72 420,00 | 0,0 | 25 499,00 | 46 921,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водозаборного узла № 8 в п.Горки Ленинские городского поселения Горки Ленинские Ленинского городского округа Московской области (СМР) | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 92 542,89 | 0,0 | 33 288,51 | 61 254,38 | 0,0 | Управление архитектуры и строительст ва, МКУ «Видновс кое управление капитально го строительст ва», ресурсо снабжающая организация | Пуск в работу объектов водоснабжения |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 22 122,89 | 0,0 | 7 789,51 | 14 333,38 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 72 420,00 | 0,0 | 25 499,00 | 46 921,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 02.02 - Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управле ние ЖКХ, ресурсоснабжающая организа ция | Пуск в работу объектов водоснабжения |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 02.03 - Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев. | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжающая организация |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 02.04 -Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжающая организация | Пуск в работу объектов водоснабже ния |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие F5 - Реализация федерального проекта «Чистая вода» в рамках реализации национального проекта «Экология» | 2021-2024 | Итого | 71 389,43 | 361 705,20 | 278 547,80 | 83 157,40 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 16 705,15 | 85 591,05 | 65 180,31 | 20 410,74 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13 671,08 | 69 028,65 | 53 341,89 | 15 686,76 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерально го бюджета | 41 013,20 | 207 085,50 | 160 025,60 | 47 059,90 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие F5. 01- Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения. * | 2021-2024 | Итого | 71 389,43 | 361 705,20 | 278 547,80 | 83 157,40 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, Управление архитектуры и строительст ва, МКУ «Видновское управление капитально го строительст ва», ресурсоснабжающая организация | Пуск в работу объектов водоснабжения, в том числе: в 2021 году -1 объект, в 2023 году – 3 объекта |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 16 705,15 | 85 591,05 | 65 180,31 | 20 410,74 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13 671,08 | 69 028,65 | 53 341,89 | 15 686,76 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерально го бюджета | 41 013,20 | 207 085,50 | 160 025,60 | 47 059,90 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1 | Строительство водозаборного узла в д. Дроздово сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области | 2021-2024 | Итого | 48 335,25 | 40 659,38 | 40 659,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, Управление архитектуры и строительст ва, МКУ «Видновское управление капитально го строительст ва», ресурсоснабжающая организация | Пуск в работу 1 объекта водоснабжения |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 11 310,45 | 9 514,30 | 9 514,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 256,20 | 7 786,28 | 7 786,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 27 768,60 | 23 358,80 | 23 358,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.2 | Сеть водоснабжения с. Булатниково сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 196 335,85 | 196 335,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, Управление архитектуры и строительст ва, МКУ «Видновское управление капитально го строительст ва», ресурсоснабжающая организация | Пуск в работу 1 объекта водоснабжения |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 45 942,64 | 45 942,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 37 598,31 | 37 598,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерально го бюджета | 0,0 | 112 794,90 | 112 794,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.3 | Реконструкция водозаборного узла № 15 в д. Орлово мощностью 450,00 м3/сут по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Орлово | 2021-2024 | Итого | 23 054,18 | 23 311,28 | 128,54 | 23182,74 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, Управление архитектуры и строительст ва, МКУ «Видновское управление капитально го строительст ва», ресурсоснабжающая организация | Пуск в работу 1 объекта водоснабжения |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 5 394,70 | 5 454,92 | 30,14 | 5424,78 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 414,88 | 4 464,16 | 24,60 | 4439,56 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 13 244,60 | 13 392,20 | 73,80 | 13318,40 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.4 | Реконструкция водозаборного узла в п/о "Петровское" городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 83 193,57 | 41424,03 | 41 769,54 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, Управление архитектуры и строительст ва, МКУ «Видновское управление капитально го строительст ва», ресурсоснабжающая организация | Пуск в работу 1 объекта водоснабже ния |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 19 467,40 | 9693,23 | 9 774,17 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 15 931,57 | 7932,70 | 7 998,87 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерально го бюджета | 0,0 | 47 794,60 | 23798,10 | 23 996,50 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.5 | Реконструкция ВЗУ-15 с/п. Молоковское, Ленинский г.о. |  | Итого | 0,0 | 18 205,12 | 0,0 | 18 205,12 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, Управление архитектуры и строительст ва, МКУ «Видновское управление капитально го строительст ва», ресурсоснабжающая организация | Строительство сетей водоснабже ния |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 5 211,79 | 0,0 | 5 211,79 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 3 248,33 | 0,0 | 3 248,33 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерально го бюджета | 0,0 | 9 745,00 | 0,0 | 9 745,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

- Приложение №3

к программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности

на 2021-2024 годы»

подпрограмма «Системы водоотведения»

Паспорт подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы Ленинского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2021-2024 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |  |  |
|  | Подпрограмма «Системы водоотведения» | Администрация Ленинского городского округа | Всего: в том числе: | 31 231,62 | 0,0 | 102 087,44 | 0,0 | 133 319,06 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 31 231,62 | 0,0 | 23 889,44 | 0,0 | 55 121,06 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 78 198,00 | 0,0 | 78 198,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| П Панируемые результаты реализации подпрограммы «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2026 |  |  |
| Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод |  |  |  | куб.км/год | *значение показателя будет уточняться |  |  |  |  |  |
| Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью |  |  |  | ед/тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |
| Количество созданных, построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью |  |  |  | ед |  |  | 1 |  |  |  |

# Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

# основные проблемы и целесообразность их решения

Проблема очистки сточных вод является одним из основных вопросов экологической безопасности. К сожалению, и в промышленных масштабах, и в условиях применения бытовых канализационных сетей достаточно часто уделяется недостаточное количество внимания очистке стоков. В систему центральной канализации зачастую попадают всевозможные отходы, в которых значительно превышаются предельно допустимые показатели сточных вод по различным критериям. Системы водоотведения проводится с целью устранения вредных и опасных свойств, которые могут привести к пагубным последствиям в окружающей среде. Применение технологий очистки направлено на нейтрализацию, обезвреживание или утилизацию вредных компонентов.

В настоящий момент в Ленинском городском округе существуют технические и технологические проблемы в системах водоотведения:

- канализационные сети имеют высокий процент износа и требуют реконструкции;

- степень очистки сточных вод, в ряде случаев, не отвечает нормативным требованиям.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

-постоянное улучшение качества предоставляемых услуг водоотведения потребителям (абонентам);

-постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы

Целью подпрограммы «Системы водоотведения» является увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов очистки сточных вод на территории Ленинского городского округа;

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт канализационных коллекторов (КНС) на территории Ленинского городского округа.

Сроки реализации подпрограммы: 2021-2024 годы.

3. Планируемые качественные показатели

эффективности реализации подпрограммы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении к Программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы.

4. Объем финансовых ресурсов и источники

финансирования подпрограммы

Финансовые средства направляются на проведение мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов (КНС) на территории Ленинского городского округа, находящихся в муниципальной собственности, и упорядочение земельно-имущественных отношений на территории поселений, которые в своих бюджетах предусмотрели межбюджетные трансферты бюджету Ленинского городского округа на указанные цели.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий по подпрограмме всего: 133 319,06 тыс. руб., в т.ч. по источникам:

-бюджет Ленинского городского округа всего 55 121,06 тыс.руб.;

-бюджет Московской области всего 78 198,00 тыс.руб.;

- внебюджетные источники всего 0,0 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов по годам реализации мероприятий подпрограммы представлены в приложении.

5. Перечень Подпрограммных мероприятий

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении к подпрограмме.

Приложение №4

к программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы

подпрограмма «Системы водоотведения»

Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»

муниципальной программы Ленинского городского округа

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2021-2024 годы»

| №№ п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприя тия в текущем финансо вом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответствен-ный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 20 443,90 | 20 443,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 20 443,90 | 20 443,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Организация в границах городского округа водоотведения |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ | Организация в границах городского округа водоотведения |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02 - Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 20 443,90 | 20 443,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, Управление архитектуры и строительст ва, МКУ «Видновское управление капитально го строительст ва», ресурсоснабжающая организация | Ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 20 443,90 | 20 443,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.03 - Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжающая организация | Ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.04 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры |  | Итого | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжающая организация | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструкту ры |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализацион ных коллекторов (участков) и канализацион ных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2021-2024 | Итого | 11 787,7 | 112 875,16 | 10 787,72 | 0,0 | 102 087,44 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 11 787,7 | 34 677,16 | 10 787,72 | 0,0 | 23 889,44 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 78 198,00 | 0,0 | 0,0 | 78 198,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01- Капитальный ремонт канализацион ных коллекторов и канализацион ных насосных станций. | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжающая организация | Ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02- Строительство (реконструкция) канализацион ных коллекторов, канализацион ных насосных станций | 2021-2024 | Итого | 11 787,7 | 112 875,16 | 10 787,72 | 0,0 | 102 087,44 | 0,0 | Управление ЖКХ, Управление архитектуры и строительст ва, МКУ «Видновское управление капитально го строительст ва», ресурсоснабжающая организация | Ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 11 787,7 | 34 677,16 | 10 787,72 | 0,0 | 23 889,44 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 78 198,00 | 0,0 | 0,0 | 78 198,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство инженерных сетей и КНС в мкр. Завидное производитель ностью 3000 м3/сут. По адресу: Московская область, Ленинский г.о., городское поселение Горки Ленинские, восточнее д. Ермолино | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 102 087,44 | 0,0 | 0,0 | 102 087,44 | 0,0 |  | Ввод в эксплуатацию 1 объекта очистки сточных вод |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 23 889,44 | 0,0 | 0,0 | 23 889,44 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 78 198,00 | 0,0 | 0,0 | 78 198,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

- Приложение №5

к программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2021-2024 годы

подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

муниципальной программы Ленинского городского округа

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого |  |
|  | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | Администрация Ленинского городского округа |  | Всего: в том числе: | 116 770,24 |  | 83292,90 |  | 4000,0 |  | 0,0 |  | 204 063,14 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 115 605,80 |  | 83000,0 |  | 4000,0 |  | 0,0 |  | 202 605,80 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 1 164,44 |  | 292,90 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 457,34 |  |
| П Планируемые результаты реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |
| Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество созданных и восстановленных объектов инженерной и социальной инфраструктуры на территории военных городков МО |  |  |  |  |  | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ед.изм. - %) |  |  |  |  |  | процент |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |

# Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

# основные проблемы и целесообразность их решения

Развитие коммунального комплекса Ленинского городского округа направлено на повышение качества жилищно-коммунальных услуг, создание наиболее благоприятных и отвечающих современным требованиям условий проживания граждан.

Эксплуатацию и обслуживание инженерных сетей и сооружений коммунального назначения и предоставления услуг по водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению населению, объектам социальной сферы и прочим потребителям Ленинского городского округа осуществляют 11 предприятий, в том числе одно муниципальное предприятие - МУП «Видновское ПТО ГХ».

Основным ресурсоснабжающим предприятием является МУП «Видновское ПТО ГХ». Производственная деятельность предприятия направлена на обеспечение надлежащей эксплуатации и функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В целях обеспечения своевременной подготовки инженерных сетей, объектов и сооружений к отопительному сезону ежегодно проводятся работы по капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации объектов ЖКХ за счет средств бюджета Ленинского городского округа и МУП «Видновское ПТО ГХ».

Администрацией Ленинского городского округа утверждается перечень основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Ленинского городского округа к осенне-зимнему периоду, создается штаб  по подготовке к отопительному периоду объектов ЖКХ, который  обеспечивает оперативный контроль за ходом проводимых мероприятий ресурсоснабжающими предприятиями.

Основной задачей является обеспечение минимально необходимой устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в т.ч. прохождение очередного отопительного сезона без аварийных случаев.

Современное состояние муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры Ленинского городского округа характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа составляет 75%), обусловленного хроническим недофинансированием ремонтных работ по причине заниженных амортизационных отчислений, которые не в полном объеме учитывают затраты на эксплуатацию значительного числа объектов, не оформленных в муниципальную собственность в установленном порядке.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Следствием высокой степени износа существующих коммунальных сооружений и оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность.

Одновременно массовое строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в поселениях округа обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры. Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома требуют дополнительной нагрузки на системы жизнеобеспечения.

Реализация инвестиционных программ организаций коммунального комплекса позволит решить указанные проблемы, повысить надежность систем тепло-,  электро-, водоснабжения и водоотведения, обеспечить новые объекты застройки качественными коммунальными услугами.

2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы

Целью подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» является повышение качества жилищно-коммунальных услуг и создание наиболее благоприятных и отвечающих современным требованиям условий проживания населения Ленинского городского округа.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на  территории Ленинского городского округа;

- проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности;

- актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Ленинского городского округа;

- укрепление материально-технической базы в целях обеспечения бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Сроки реализации подпрограммы: 2021-2024 годы.

3. Планируемые качественные показатели

эффективности реализации подпрограммы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении №6 к Программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы.

.

4. Объем финансовых ресурсов и источники

финансирования подпрограммы

Финансовые средства направляются на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на  территории Ленинского городского округа, проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности,  актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Ленинского городского округа, укрепление материально-технической базы в целях обеспечения бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий по подпрограмме всего 204 063,14 тыс. руб., в т.ч. по источникам:

- бюджет Ленинского городского округа всего 202 605,80 тыс. руб.;

-бюджет Московской области всего 0,0 тыс.руб;

- внебюджетные источники всего 1 457,34 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов по годам реализации мероприятий подпрограммы представлены в приложении.

5. Перечень Подпрограммных мероприятий

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении к подпрограмме.

Приложение№6

к программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы

подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

Перечень мероприятий подпрограммы III  «Создание условий для обеспечения качественными

жилищно-коммунальными услугами» муниципальной программы Ленинского городского округа

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы

| №№ п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответствен-ный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 2021-2024 | Итого | 20 522,5 | 192 063,14 | 112 770,24 | 79 292,90 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 20 317,3 | 190 605,80 | 111 605,80 | 79 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 205,20 | 1 457,34 | 1 164,44 | 292,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 - Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 2021-2024 | Итого | 20 522,5 | 137 063,14 | 107 770,24 | 29 292,90 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжающая организация |  | Проведение работ по по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 20 317,3 | 135 605,80 | 106 605,80 | 29 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 205,20 | 1 457,34 | 1 164,44 | 292,90 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02- Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 55000,0 | 5000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, Управление архитектуры и строительст ва, МКУ «Видновское управление капитально го строительст ва», ресурсоснабжающая организация |  | Ввод объектов коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 55000,0 | 5000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.04 - Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2021-2024 | Итого | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжающая организация |  | Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 02.05 Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  | Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 - Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2021-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.01 - Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности. | 2021-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжающая организация |  | Выполнение работ по восстановлению объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 03.02. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | 2021-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжающая организация |  | Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 04 "Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства" | 2021-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  | Повышение эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 04.02 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2021-2024 | Итого | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 05 - «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 12000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 12000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджет ные источники | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 05.01 - Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализирован ных схем теплоснабжения городских округов | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,00 | Управление ЖКХ |  | Увеличение доли актуализированных схем теплоснабжения |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,00 |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 05.02 - Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализирован ных схем водоснабжения и водоотведения городских округов | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,00 | Управление ЖКХ |  | Увеличение доли актуализированных схем водоснабжения и водоотведения |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,00 |  |  |  |
| 5.3 | Мероприятие 05.03 - Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

- Приложение №7

к программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2021-2024 годы

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Паспорт подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

муниципальной программы Ленинского городского округа

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2021-2024 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |  | «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы» | Главный распоряди тель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | Администра-ция Ленинскогогородского округа |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  |  |  |  | Всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Бережливый учет |  |  |  |  | % | 80,0 | 86,70 | 93,40 | 100 |
| Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D),% |  |  |  |  | % | 54,00 | 56,00 | 58,00 | 60,00 |
| Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэфективности |  |  |  |  | % | 32,10 | 36,60 | 40,30 | 44,70 |

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

- основные проблемы и целесообразность их решения

В настоящее время, рост тарифов на энергоресурсы, является основным фактором влияющим на снижение социально-экономического развития Ленинского городского округа, конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, которые приведут к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг, при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления, и снижению качества жизни населения:

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью, вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по  энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

С целью консультативной и методической помощи руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса и муниципальной сферы Ленинского городского округа в администрации Ленинского городского округа создан Совет Центра энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Программа охватывает три основные группы потребителей: коммунальное хозяйство, жилищный фонд и бюджетная сфера.

1. Коммунальный комплекс.

Эксплуатацию и обслуживание инженерных сетей и сооружений коммунального назначения и предоставления услуг по водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению населению, объектам социальной сферы и прочим потребителям Ленинского городского округа осуществляют 11 предприятий. Основным ресурсоснабжающим предприятием является МУП «Видновское ПТО ГХ».

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов МУП «Видновское ПТО ГХ». В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. На предприятии постоянно создаются условия для повышения эффективности использования энергетических ресурсов посредством применения эффективных и высокоресурсных материалов и оборудования.

2. Жилищный фонд.

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности.

В результате проведения данных мероприятий темп роста стоимости жилищных услуг для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:

- принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда;

- активизировать работу по реформированию отношений в сфере управления

жилищным фондом,

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потреблении тепловой энергии, перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- оптимизации работы вентиляционных систем;

- внедрению частотно-регулируемых приводов на электрооборудовании;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- модернизации тепловых пунктов;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- промывке систем центрального отопления;

- утеплению фасадов;

- замене трубопроводов внутренних систем тепло- и водоснабжения с применением современных материалов и оборудования по балансировке и регулировке температурного режима.

Механизм осуществление данных мероприятий предусматривает реализацию программы с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

3. Бюджетная сфера

На территории Ленинского городского округа функционирует широко развитая сеть учреждений социальной сферы. Большинство социальных учреждений находится в собственности городского округа.

В соответствии с требованиями федерального законодательства в области энергосбережения бюджетными учреждениями подведомственными управлению образования Ленинского городского округа выполнены энергоэффективные мероприятия в рамках реализации Государственной программы Московской области «Образования Подмосковья», в которой предусмотрены капитальные ремонты, реконструкция и строительство новых объектов, с применением новых энергоэффективных технологий, в частности замена систем отопления, установки пластиковых окон, а также полная замена всех электрических сетей в учреждениях с применением современных энергосберегающих и энергоэффективных материалов.

Основные цели и задачи Подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на территории Ленинского городского округа, также создание условий для перевода экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации подпрограммы в сферах деятельности муниципальных предприятий, организации и учреждений, реализующих свою деятельность на территории Ленинского городского округа, необходимо решить следующие задачи:

- организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере;

- организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде;

- повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере;

- обучение специалистов в области энергосбережения и повышения энергитической эффективности.

Для решения поставленных задач:

- оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все муниципальные учреждения, финансируемые из бюджетов муниципальных образований, а также перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- проведение энергетических обследований зданий, строений, сбор информации о  фактическом энергопотреблении зданий и сооружений, их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;

- обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, и предприятиями, а также организациями, получающими поддержку из бюджета;

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и  предприятиях;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых, приборов, оборудования и машин, при закупках для муниципальных нужд.

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех муниципальных учреждениях и предприятиях;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием средств бюджетов всех уровней;

- пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение:

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения;

- участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

- распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении требованиях, предъявляемых к собственникам помещений в многоквартирных домах;

- размещение информации на сайте администрации Ленинского городского округа.

Сроки реализации подпрограммы.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы: 2021-2024 годы.

Планируемые качественные показатели

эффективности реализации подпрограммы

Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации  подпрограммы и перечень мероприятий приведены в приложении.

Объем финансовых ресурсов и источники финансирования Подпрограммы

Всего 0,0 тыс. руб., в т.ч. по источникам:

- бюджет Ленинского городского округа всего  0,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники всего 0,0  тыс. руб.;

Расчет финансовых ресурсов представлен в приложении.

Перечень Подпрограммных мероприятий

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;

- органы местного самоуправления.

При реализации всех мероприятий Программы к началу 2023 года должны быть достигнуты:

- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

- уменьшение объема потерь тепловой энергии при ее передаче;

- уменьшение объема потерь воды при ее передаче;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- увеличение доли потребления энергоресурсов по общедомовым приборам учёта в общем объёме потребления энергоресурсов в многоквартирных домах Ленинского городского округа.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении.

Приложение №8

к программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2021-2024 годы

подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Перечень мероприятий подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

муниципальной программы Ленинского городского округа

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2021-2024 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки испол нения мероп риятий | Источники финансиро вания | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 - "Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области" | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  | Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  | Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ Ленинского городского округа |  | Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.04 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  | Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.05- Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 2021-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  | Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 01.06 Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 2021-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  | Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 01.07 Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 2021-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  | Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 01.08 Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  | Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.9 | Мероприятие 01.09 Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 2021 -2024 | Итого | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  | Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.10 | Мероприятие 01.10 Установка, замена, поверка приборов учета на объектах бюджетной сферы | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  | Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 "Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде " | 2021-2024 | Итого | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Управление ЖКХ |  | Исполнение требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2021-2024 | Итого | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Управление ЖКХ |  | Исполнение требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.1.1 | Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилье | 2021-2024 | Итого | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Управление ЖКХ |  | Исполнение требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  | Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  | Повышение энергетической эффективности многоквартир ных домов |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации  муниципальной  программы

- Приложение №9

к программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2021-2024 годы

подпрограмма «Развитие газификации»

Паспорт подпрограммы VI «Развитие газификации»

муниципальной программы Ленинского городского округа

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2021-2024 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы» | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  | Подпрограмма «Развитие газификации» | Администрация Ленинского городского округа | Всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

- основные проблемы и целесообразность их решения

Подпрограмма содержит мероприятия, направленные на осуществление газификации населенных пунктов (части населенных пунктов) округа.

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства. Наличие газа позволит значительно снизить физические затраты граждан на отопление жилья, облегчит приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

Реализация Подпрограммы позволит:

- повысить уровень газификации Ленинского городского округа;

- построить и ввести в эксплуатацию газораспределительные сети;

- создать условия для строительства газопроводов в рамках Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года»;

- улучшить экологическую обстановку в Московской области.

Основные цели и задачи Подпрограммы

- Обеспечение единого подхода к решению проблем газификации населенных пунктов (части населенных пунктов) Ленинского городского округа Московской области, в том числе путем синхронизации мероприятий данной Программы с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года».

- Улучшение социально-экономических условий жизни населения Ленинского городского округа Московской области.

Сроки реализации подпрограммы.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы: 2021-2024 годы.

Планируемые качественные показатели

эффективности реализации подпрограммы

Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации  подпрограммы и перечень мероприятий приведены в приложении.

Объем финансовых ресурсов и источники финансирования Подпрограммы

Всего 0,0 тыс. руб., в т.ч. по источникам:

- бюджет Ленинского городского округа всего  0,0 тыс. руб.;

- бюджет Московской области всего 0,0 тыс.руб.

- внебюджетные источники всего 0,0  тыс. руб.;

Расчет финансовых ресурсов представлен в приложении.

Перечень Подпрограммных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в приложении.

Приложение№10

к программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2021-2024 годы

подпрограмма «Развитие газификация»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие газификации»

муниципальной программы Ленинского городского округа

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2021-2024 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприя тий | Источники финансирования | Объём финансиро вания мероприя тия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство газопроводов в населенных пунктах | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  | Повышение уровня газификации Ленинского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  | Повышение уровня газификации Ленинского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации  муниципальной  программы

- Приложение №11

к программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2021-2024 годы

подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»

Паспорт подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы Ленинского городского округа

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2021-2024 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирова ния подпрограммы по годам реализации и главным распорядите лям бюджетных средств, в том числе по годам: | «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы» | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  | Подпрограмма «Обеспечиваю щая подпрограмма» | Администрация Ленинского городского округа | Всего: в том числе: | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 0,0 | 1986,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 0,0 | 1986,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

- основные проблемы и целесообразность их решения

Система управления жилищно-коммунальным хозяйством характеризуется наличием большого количества субъектов управления всех форм собственности, работа которых в конечном итоге должна способствовать повышению качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, снижению себестоимости услуг, развитию объектов коммунальной инфраструктуры и т.д.

В связи с этим проблема организации эффективного государственного управления ЖКХ стоит особенно остро.

На территории Московской области центральным исполнительным органом государственной власти, созданным для реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Осуществлением исполнительно-распорядительной деятельности в сфере регионального государственного жилищного надзора на территории Московской области занимается Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области".

Полномочия в сфере государственного административно-технического надзора в Московской области возложены на Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области.

Одной из особенностей современной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством является его соответствие административно-территориальному делению Российской Федерации, когда, с одной стороны ЖКХ является подсистемой в соответствующей отраслевой системе регионального и федерального уровня, а с другой стороны ЖКХ является сферой деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований.

- администрации Ленинского городского округа реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере ЖКХ возложена на управление ЖКХ.

Для решения проблемы эффективного управления в сфере ЖКХ Ленинского городского округа необходимо своевременное финансовое, информационное, методическое и кадровое сопровождение указанных органов.

Их эффективная работа и повышение качества и доступности предоставляемых ими муниципальных услуг напрямую зависит от решения задач внедрения в деятельность эффективных информационных технологий и современных методов управления, развития институтов общественного участия в процессе формирования и согласования принимаемых решений на муниципальном уровне, а также развития информационного взаимодействия центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований и общественности.

Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» является повышение эффективности муниципального управления в сфере ЖКХ Ленинского городского округа.

Сроки реализации подпрограммы.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы: 2021-2024 годы.

Планируемые качественные показатели

эффективности реализации подпрограммы

Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации  подпрограммы и перечень мероприятий приведены в приложении.

Объем финансовых ресурсов и источники финансирования Подпрограммы

Всего 1986,0 тыс. руб., в т.ч. по источникам:

- бюджет Ленинского городского округа всего  0,0 тыс. руб.;

- бюджет Московской области всего 1986,0 тыс.руб.

- внебюджетные источники всего 0,0  тыс. руб.;

Расчет финансовых ресурсов представлен в приложении.

Перечень Подпрограммных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в приложении.

Приложение №12

к программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2021-2024 годы

подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы Ленинского городского округа

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2021-2024 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприя тий | Источники финансиро вания | Объём финансиро вания мероприя тия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 - Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2021-2024 | Итого | 632,0 | 1986,0 | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 632,0 | 1986,0 | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Создание административ ных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административ ных правонарушениях в сфере благоустройства | 2021-2024 | Итого | 632,0 | 1986,0 | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  | Снижение количества административных правонарушений в сфере благоустройства |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 632,0 | 1986,0 | 662,0 | 662,0 | 662,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.03 Обеспечение деятельности муниципальных органов – учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  | Обеспечение деятельности муниципаль ных органов – учреждения в сфережилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие01.04 Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2021-2024 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  | Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации  муниципальной  программы

Приложение №13

к программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»  на 2021-2024 годы»

Обоснование финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий муниципальной

программы Ленинского городского округа

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2021-2024 годы

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых средств на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Чистая вода» |  |  |  |
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения. | Бюджет Ленинского городского округа, Внебюджетные источники | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего:126 490,19 тыс. рублей На 2021год: 31 947,30 тыс.руб. На 2022 год: 33 288,51 тыс.руб.; На 2023 год: 61 254,38 тыс.руб. |
| Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | Бюджет Ленинского городского округа, Внебюджетные источники | В соответствии с бюджетным финансированием |  |
| Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев. | Бюджет Ленинского городского округа, Внебюджетные источники | В соответствии с бюджетным финансированием |  |
| Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | Бюджет Ленинского городского округа, Внебюджетные источники | В соответствии с бюджетным финансированием |  |
| Реализация федерального проекта «Чистая вода» в рамках реализации национального проекта «Экология» Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения. | Бюджет Ленинского городского округа, бюджет Московской области, Федеральный бюджет. | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего:361 705,20 тыс. рублей На 2021год: 278 547,80 тыс.руб. На 2022 год:83 157,40 тыс.руб. |
| Подпрограмма I1 «Системы водоотведения» |  |  |  |
| Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | Бюджет Ленинского городского округа, Внебюджетные источники | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего:20 443,90 тыс. рублей На 2021год: 20 443,90 тыс.руб. |
| Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | Бюджет Ленинского городского округа, Внебюджетные источники | В соответствии с бюджетным финансированием |  |
| Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций. | Бюджет Ленинского городского округа, Внебюджетные источники | В соответствии с бюджетным финансированием |  |
| Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | Бюджет Ленинского городского округа, бюджет Московской области Внебюджетные источники | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего:112 875,16 тыс. рублей На 2021 год: 10 787,72 тыс.руб. На 2022год: 0,0 тыс.руб. На 2023 год:102 087,44 тыс.руб. |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |
| Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | Бюджет Ленинского городского округа, Внебюджетные источники | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего:137 063,14 тыс. рублей На 2021год: 107 770,24 тыс.руб. На 2022 год: 29292,90 тыс.руб. |
| Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Бюджет Ленинского городского округа, Внебюджетные источники | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего:55000,0тыс. рублей На 2021год: 5000,0 тыс.руб. На 2022 год: 50000 тыс.руб. |
| Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | Бюджет Ленинского городского округа, Внебюджетные источники | В соответствии с бюджетным финансированием |  |
| Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов | Бюджет Ленинского городского округа, | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего:6000 тыс. рублей На 2021год: 2000,0 тыс.руб. На 2022 год:2000,0 тыс.руб. На 2023 год: 2000,0 тыс.руб. |
| Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов | Бюджет Ленинского городского округа, | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего:6000 тыс. рублей На 2021год: 2000,0 тыс.руб. На 2022 год:2000,0 тыс.руб. На 2023 год: 2000,0 тыс.руб. |
| Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Бюджет Ленинского городского округа, | В соответствии с бюджетным финансированием |  |
| Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |
| Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | Внебюджетные источники |  |  |
| Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | Внебюджетные источники |  |  |
| Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | Внебюджетные источники |  |  |
| Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | Внебюджетные источники |  |  |
| Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | Внебюджетные источники |  |  |
| Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | Внебюджетные источники |  |  |
| Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | Внебюджетные источники |  |  |
| Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | Внебюджетные источники |  |  |
| Установка аэраторов с регулятором расхода воды | Внебюджетные источники |  |  |
| Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Внебюджетные источники |  |  |
| Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилье | Бюджет Ленинского городского округа | В соответствии с бюджетным финансированием |  |
| Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие газификации» |  |  |  |
| Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией |  |  |  |
| Организация в границах городского округа газоснабжения населения |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |
| Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Бюджет Московской области | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего:1986,0 тыс. рублей На 2021год: 662,0 тыс.руб. На 2022год: 662,0 тыс.руб. На 2023год: 662,0 тыс.руб. |

- Приложение №14

к Программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2021-2024 годы

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению

муниципальной программы Ленинского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы

| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (Управление, отдел, Ф.И.О.) | 2021 год (контрольный срок) |  |  |  |  |  | Результат выполне ния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  | IV квартал |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  | Подпрограмма «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие Строительство и реконструкция объектов водоснабжения - контроль за своевременным проведение торгов ресурсоснабжающей организацией - контроль за сроками выполнения работ в текущем периоде | Управление ЖКХ, Управление архитектуры и строительства администрации Ленинского городского округа, МКУ «Видновское управление капитального строительства», ресурсоснабжающая организация |  |  |  |  | 31 947,30 |  |  |  |
| 2 | Мероприятие Реализация федерального проекта «Чистая вода» в рамках реализации национального проекта «Экология» Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения - контроль за своевременным проведение торгов ресурсоснабжающей организацией - контроль за сроками выполнения работ в текущем периоде | Управление архитектуры и строительства администрации Ленинского городского округа, МКУ «Видновское управление капитального строительства», ресурсоснабжающая организация |  |  |  |  | 278 547,80 |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие . Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод - контроль за своевременным проведение торгов ресурсоснабжающей организацией - контроль за сроками выполнения работ в текущем периоде | Управление ЖКХ, Управление архитектуры и строительства администрации Ленинского городского округа, МКУ «Видновское управление капитального строительства», ресурсоснабжающая организация |  |  |  |  | 20 443,90 |  |  |  |
| 2 | Мероприятие Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций - контроль за своевременным проведение торгов ресурсоснабжающей организацией - контроль за сроками выполнения работ в текущем периоде | Управление ЖКХ, Управление архитектуры и строительства администрации Ленинского городского округа, МКУ «Видновское управление капитального строительства», ресурсоснабжающая организация |  |  |  |  | 10 787,72 |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры» - контроль за своевременным проведение торгов ресурсоснабжающей организацией - контроль за сроками выполнения работ в текущем периоде | Управление ЖКХ администрации Ленинского городского округа, ресурсоснабжающие организации |  |  |  |  | 107 770,24 |  |  |  |
| 2 | Мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» - контроль за своевременным проведение торгов ресурсоснабжающей организацией - контроль за сроками выполнения работ в текущем периоде | Управление архитектуры и строительства Ленинского городского округа, МКУ «Видновское управление капитального строительства», ресурсоснабжающая организация |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |  |
| 3 | Мероприятие Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов - контроль за своевременным проведение торгов - контроль за сроками выполнения работ в текущем периоде | Управление ЖКХ |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |
| 4 | Мероприятие Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов - контроль за своевременным проведение торгов - контроль за сроками выполнения работ в текущем периоде | Управление ЖКХ |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилье | Управление ЖКХ, ресурсоснабжающие организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Управление ЖКХ, ресурсоснабжающие организации |  |  |  |  | 662,0 |  |  |  |

Приложение №15

к программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2021-2024 годы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы.

| Показатели | Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоочистки. | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы. |
| Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | Порядок расчета: Показатель (Р, куб.км в год) рассчитывается нарастающим итогом как сумма мощностей введенных в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных (модернизированных) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, обеспечивающих соблюдение нормативов допустимых сбросов, в том числе реконструированных (модернизированных) на принципах использования наилучших доступных технологий, в рамках выполнения мероприятий в соответствии с Планом мероприятий, приведенным в приложении № 1 к паспорту федерального проекта «Оздоровление Волги», по формуле: ,где: Pij- мощность введенных в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных (модернизированных) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства в количестве i, обеспечивающих соблюдение нормативов сбросов, в том числе реконструированных (модернизированных) на принципах использования наилучших доступных технологий, определяемая по данным актов ввода таких объектов в эксплуатацию и разрешений на их ввод в эксплуатацию, но не более значения, учтенного в качестве базового значения, реализуемого в j-ом году, куб.км в год; j = 2019, ..., k (с 2019 года по отчетный год); k - отчетный год; nj - количество очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, эксплуатируемых по итогам проведения мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) таких очистных сооружений, в том числе реконструированных (модернизированных) на принципах использования наилучших доступных технологий, организуемых и проводимых в j-ом году, субъектами Российской Федерации - участниками федерального проекта «Оздоровление Волги», указанными в приложении № 2 к его паспорту, шт. |  |
| Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью. | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы. |
| Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы |
| Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы |
| Количество созданных и восстановленных объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области | Определяется на основании данных о построенных, реконструированных и отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры на территории ОМСУ в военных городках | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы |
| Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%, где 3 Д - доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов; АСТС - актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения; АВСиВО - актуализированная схема водоснабжения и водоотведения; АПКР - актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры. | Государственная автоматизированная система «Управление» |
| Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Д = М×100%, где К Д - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов М - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; К - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы |
| Бережливый учет | Д = М×100%, где К Д - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; М - количество многоквартирных домов , оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. процент | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы |
| Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Д = М×100%, где К Д - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D); М - Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической эффективности (А, B, C, D); К - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета. | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы |
| Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. | Д = М×100%, где К Д - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности; М - количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований; К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы |

Приложение №17

к Программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы»

Форма таблицы изменений

| № п/п | Часть, раздел (пункт) программы (подпрограммы), в который вносятся изменения | Предлагаемые изменения | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Чистая вода» | Увеличены расходы на 10 245,52 тыс.руб. | В соответствии с бюджетным и внебюджетным финансированием |
| 2 | Подпрограмма «Системы водоотведения» | Увеличены расходы на 31 231,60 тыс.руб |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» | Увеличены расходы на 17 623,05 тыс.руб | В соответствии с бюджетным и внебюджетным финансированием |